2019年市政府工作重要支撑项目表

 填报单位（盖章）：韶关市丹霞山管理委员会 2018年 11月14日

| 序号 | 项目名称 | 主要指标 | 推进计划 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “大丹霞”旅游经济圈建设 |  | 配合市委、市政府引进战略合作方，完成《战略合作协议》签订，配合市国资委、市财政局、市旅投集团组建代表市政府的丹霞山合作项目投资公司，负责与战略合作方协商具体合作事宜。 | 仁化县政府市国资委市财政局市丹霞山管委会市旅投集团 |  |
| 《战略合作协议》签订后，与合作方敲定具体合作项目，制订合作项目的规划和实施方案，并根据合作项目规划调整土地规划、落实建设用地规模、指标，林地指标，落实1—2个项目开工。 | 仁化县政府市规划局市国土资源局市林业局市丹霞山管委会 |  |
| 配合开展《夜丹霞创意策划与概念设计》编制前期筹备工作，《战略合作协议》签订后，配合战略合作方做好夜丹霞项目实质性落地的各项工作。 | 市丹霞山管委会仁化县政府市规划局市环保局 |  |
| 2 | 丹霞山南门服务基地 |  | 丹霞山南门服务基地全面建设 | 仁化县政府市丹霞山管委会市国土资源局市林业局 |  |
| 3 | 丹霞山5A景区基础设施整改和提升工程 |  | 加强和完善景区旅游步道、护栏、路面、标识牌、水电设施等维修整改、景区旅游厕所改建、旅游步道改造、地质灾害点治理等建设，为游客提供舒适、优美的旅游环境，顺利通过5A景区复检和世界自然遗产中期评估；同时该项目的建设有利于确保旅游区道路的通畅，疏散人群，降低对环境的压力，丰富丹霞山旅游产品。 | 市丹霞山管委会 |  |